Afspraken Project

Groep: Jelle, Thomas, Jasper, Guido

* Via welke manier delen jullie de code (git, github, bitbucket etc)?
  + Gitkraken

* Welke bronnen gebruiken jullie om een CMS met Laravel te maken?
  + Laracasts, Officiële documentatie, Stackoverflow
* Wat is de taakverdeling in de groep?
  + Jelle maakt de Header
  + Jasper maakt de Footer
  + Iedereen maakt 1 of 2 pagina’s (front-end)
  + Guido Front-End van CMS
  + Guido Back-End Login
  + Jasper Back-End Foto’s
  + Jelle Back-End Registratie
  + Thomas Back-End Contactformulier
  + Jelle Back-End Activiteiten
  + Guido Back-End Vogelwerkgroep

Wat is de ruwe planning?

* Week 21
  + Header af
  + Footer af
  + Logo af
* Week 22
  + Home (Jasper), Activiteiten(Jelle), Parkvereniging(Thomas) en Vogelwerkgroep(Guido) Front-End af
* Week 23
  + CMS(Guido), Foto’s(Jasper), Contact(Thomas) Frontend & Login(Guido), Registratie(Jelle) Back-End
* Week 24
  + Foto’s(Jasper), Contact(Thomas), Activiteiten(Jelle), Vogelwerkgroep(Guido) Backend
* Week 25
  + Alles af

Welke afspraken hebben jullie verder nog gemaakt?

* Git niet verkloten
* Doe wat je moet doen