Cronesteyn

Plan van aanpak

Namen: G. Vosselman, J. Verheugd, J. v.d. Bosch, T. Shamoian

Studiejaar: 2017-2018

Werkgroep: AMO2a.04

Projectleider: M. Boukiour

Inleverdatum: 9-3-2018

Versie: 1.0

Inhoud

[Inleiding 2](#_Toc508097893)

[Doel Stelling 3](#_Toc508097894)

[Omschrijving 4](#_Toc508097895)

[Projectgroep 5](#_Toc508097896)

[Benodigdheden 6](#_Toc508097897)

[Planning 7](#_Toc508097898)

[Takenlijst 8](#_Toc508097899)

# Inleiding

[Algemene informatie over de inhoud van het document (Plan van Aanpak) zelf.]

# Doel Stelling

[Wat is het doel van het project.]

# Omschrijving

[Omschrijving van de applicatie: welke functionaliteiten heeft het.]

# Projectgroep

[Wie zijn betrokken bij het project (inclusief de klant) en wat is hun email en functie. Maak een nette tabel met 3 kolommen: Naam, E-mailadres en Functie.]

# Benodigdheden

[Wat heeft jullie projectgroep nodig, denk aan software, hardware en overige zaken. Beperk je tot belangrijkste zaken (in het document Ontwikkelomgeving maak je een compleet overzicht van de benodigheden).]

# Planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning** |  |  |  |
| **Taak** | **Begindatum** | **Einddatum** | **Duur** |
| Ontwerpen |  |  |  |
| Realiseren |  |  |  |
| Testen |  |  |  |
| Implementeren |  |  |  |

# Takenlijst

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subtaak** | **Begindatum** | **Einddatum** | **Duur** | **Betrokkenen** |
| Behoeften analyse schrijven | 01-03-2018 | 09-03-2018 | 3 dagen | Jelle, Guido, Jasper |
| Plan van Aanpak schrijven | 06-03-2018 | 09-03-2018 | 3 dagen | Jasper |
| Functioneel ontwerp | 09-03-2018 | 16-03-2018 | 7 dagen |  |
| Technisch ontwerp | 16-03-2018 | 03-04-2018 | 18 dagen |  |
| Ontwikkelomgeving | 03-04-2018 | 13-04-2018 | 10 dagen |  |
|  |  |  |  |  |