Cronesteyn

Plan van aanpak

Namen: G. Vosselman, J. Verheugd, J. v.d. Bosch, T. Shamoian

Studiejaar: 2017-2018

Werkgroep: AMO2a.04

Projectleider: M. Boukiour

Inleverdatum: 9-3-2018

Versie: 1.0

Inhoud

[Inleiding 2](#_Toc508097893)

[Doel Stelling 3](#_Toc508097894)

[Omschrijving 4](#_Toc508097895)

[Projectgroep 5](#_Toc508097896)

[Benodigdheden 6](#_Toc508097897)

[Planning 7](#_Toc508097898)

[Takenlijst 8](#_Toc508097899)

# Inleiding

In dit document kunt u informatie vinden over de projectopdracht.

In dit document komen de F.O. en T.O. in het gedeelte van F.O. kunt u informatie vinden over het functionele ontwerp zoals welke functies er komen op de website van de klant.

En natuurlijke ook het technische ontwerp van de website zodat u kunt zien op welke platformen de website beschikbaar is etc.

Ook vindt u stapsgewijs hoe wij te werk gaan en in welke volgorde wij het doen.

In het plan van aanpak staat ook de beschrijving van het project en word er ook vertelt hoe en waarom de website wordt gebouwd en welke benodigdheden wij nodig hebben. Er staan ook tabellen met de planningen en datums voor elke taak, zodat wij weten wanneer er iets moet worden ingeleverd.

# Doel Stelling

De klant heeft ons een aantal doelen gegeven voor de website.

De website moet de bezoekers het gevoel geven dat ze op een website zitten van een parkvereniging. Verder moet de website een moderne, nette en overzichtelijke indruk geven.

De website moet het makkelijker maken voor de beheerders om inhoud aan te passen, zonder dat ze in de broncode de inhoud hoeven aan te passen.

Verder moet de website voor iedereen beschikbaar zijn. Omdat er weleens buitenlandse bezoekers komen naar Cronesteyn, moet naast Nederlands, in ieder geval de optie worden gegeven voor Engels. De bezoekers van de website kunnen thuis zitten op hun computer, maar zijn vaak ook buiten in het park met hun mobiel. Dus moet de website beschikbaar zijn voor alle beeldscherm groottes, maar de focus ligt bij mobiel.

# Omschrijving

De website is bedoeld voor natuurliefhebbers, die genieten om in de natuur te zijn.  
Bezoekers van de website kunnen op de website informatie vinden over de park cronesteyn en de bedoeling is ook dat het vooral mobiel vriendelijk is.  
De website moet ook een inlog pagina hebben, zodat de beheerder de informatie kan wijzigen op de website.  
De thema wordt gematch met de natuur, zodat de uitstraling een vriendelijk maar ook verwarmend welkom geeft.

# Projectgroep

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | functie | Email |
| dhr. Hannibal | Voorzitter van parkvereniging park Cronesteyn | m.boukiour@rocleiden.nl |
| Guido Vosselman | Applicatieontwikkelaar | guido.vosselman@student.rocleiden.nl |
| Jasper Verheugd | Applicatieontwikkelaar | jasper.verheugd@student.rocleiden.nl |
| Jelle van den Bosch | Applicatieontwikkelaar | jelle.vanden.bosch@student.rocleiden.nl |
| Thomas Shamoian | Applicatieontwikkelaar | thomas.shamoian@student.rocleiden.nl |

# Benodigdheden

|  |  |
| --- | --- |
| **Ontwikkelomgeving** |  |
| **Software** | **Versie** |
| Windows 10 |  |
| Composer | 1.6.3 |
| Laravel | 5.6 |
| Gitkraken | 3.4.0 |
| PHPStorm | 2.3 |
| Xampp | 7.2.2 |
| PHP 7 | 7.2.2 |
| Chrome / Firefox |  |
| Office 365 |  |
| **Hardware** | **Vereisten** |
| Internetverbinding |  |
| Laptop |  |

# Planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning** |  |  |  |
| **Taak** | **Begindatum** | **Einddatum** | **Duur** |
| Ontwerpen | 06-03-2018 | 13-04-2018 | 38 dagen |
| Realiseren | 17-4-2018 | 18-5-2018 | 30 dagen |
| Testen | 22-5-2018 | 25-5-2018 | 3 dagen |
| Implementeren | 25-5-2018 | 25-5-2018 | 1 dag |

# Takenlijst

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subtaak** | **Begindatum** | **Einddatum** | **Duur** | **Betrokkenen** |
| Plan van Aanpak schrijven | 06-03-2018 | 09-03-2018 | 3 dagen | Jelle, Jasper, Guido |
| FO - Functionaliteiten | 09-03-2018 | 12-03-2018 | 7 dagen | Jelle |
| FO - Navigatiediagram | 09-03-2018 | 12-03-2018 | 3 dagen | Jasper |
| FO – Lijst van Pagina’s | 12-03-2018 | 16-03-2018 | 4 dagen | Guido |
| FO – Schrmontwerp (Human Computer Interface) | 12-03-2018 | 16-03-2018 | 4 dagen | Thomas |
| TO – Klassendiagrammen | 16-03-2018 | 03-04-2018 | 18 dagen | Jelle |
| TO – Entiteit Relatie Diagram (ERD) | 03-04-2018 | 06-04-2018 | 3 dagen | Guido |
| Ontwikkelomgeving | 06-04-2018 | 13-04-2018 | 5 dagen | Jasper |