PvA

Planning

De algemene planning (zonder de BehoefteAnalyse). Zie bijlage 1 en de aftekenlijst.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning** |  |  |  |
| **Taak** | **Begindatum** | **Einddatum** | **Duur** |
| Plan van Aanpak | 9-3-2018 | 13-3-2018 | 5u |
| Functioneel ontwerp | **16-3-2018** | **23-3-2018** | 8u |
| Technisch ontwerp | 27-3-2018 | 3-4-2018 | 8u |
| Ontwikkelomgeving | 6-4-2018 | 13-4-2018 | 2u |
| Realiseren | 17-4-2018 | 18-5-2018 | 50u |
| Testen | 22-5-2018 | 25-5-2018 | 8u |
| Implementeren | 25-5-2018 | 25-5-2018 | 3u |